Информация об исполнения плана по мероприятий по улучшению качества питьевой воды

сельского поселения Новокальчировский сельсовет муниципального района Аургазинский район РБ на 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Финансирование в руб | Ответственный | Исполнение |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | В течении года |  | Администрация сельского поселения | Исполнено |
| 2 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды | ежегодно | 6000,00 | Глава сельского поселения | Согласно Протокола лабораторный исследование от 21.09.2021. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан « в Г. Стерлитамаке исследуемые пробы (образцы) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.». |
| 4 | Подключение новых объектов к централизованным системам холодного водоснабжения | в течении года |  | Владельцы объектов | 9 хозяйства |
| 3 | Размещение в СМИ и интернете информации о качестве питьевой воды, о проводимых мероприятиях | периодически |  | Администрация сельского поселения | https://kalhir.ru/2021/09/7504/ |
| 5 | Проведение ремонтных работ объектов централизованной системы водоснабжения | в течении года, по мере выявление порывов | По сметной документации | Администрация сельского поселения | Ремонтныен работы : д. Кшанны – ул. Мира, ул. Ленина; д. Дюртюли – ул. Ленина;.д. Новые Карамалы – ул. Мира, ул.Матросова на общую сумму 84 171,14 |
| 6 | Cтроительство нового водопровода | июль-октябрь | По сметной документации | Администрация сельского поселения | Не проводилось |
| 7 | Подготовка водопровода к зимнему периоду, утепление открытых участков водопровода, колодцев | ноябрь-декабрь | По сметной документации | Администрация сельского поселения | Исполнено |